## Slide 1
QA AUTOMATION
Bomber QA
자동화 프로젝트
Unreal Engine 기반 단위·통합·시스템·인수 테스트와
결과 관리 자동화 구축
MunChaeWon
Portfolio Presentation · Week 1–7
4
TEST LEVELS
Unit · Integration
System · Acceptance

## Slide 2
01 · PROJECT
반복 가능한 QA 흐름을 하나로 연결
테스트 작성부터 결과 기록과 결함 공유까지 한 번의 실행으로 이어지도록 구성했습니다.
문제
수동 확인만으로는 같은 조건을 반복하기 어렵고 결과 증빙이 흩어짐
접근
Unreal Automation Test로 계층별 검증 코드를 작성하고 BAT로 실행 표준화
결과
Google Sheet · Jira · Slack에 결과가 연결되는 QA 파이프라인 구축
Bomber QA Automation
02

## Slide 3
02 · TEST STRATEGY
기능에서 사용자 흐름까지 4단계로 확장
각 단계는 검증 범위와 실패 원인을 다르게 좁힙니다.
1
UNIT
6 cases
셀 생성·유효성·방향·연산
2
INTEGRATION
2 passed
빈 셀 설치 / 점유 셀 거부
3
SYSTEM
5 passed
생명주기·월드 반응·부하·복구
4
ACCEPTANCE
3 passed
플레이 준비·장애물 제거·승리 상태
Bomber QA Automation
03

## Slide 4
03 · PROGRESS
7주 동안 테스트 체계를 단계적으로 구축
코드 검증 범위를 넓히면서 문서화와 협업 도구 연동을 함께 완성했습니다.
1
1–2주
프로젝트 분석
테스트 구조·대상 선정
2
3주
단위 테스트
FBmrCell 6개 TC
3
4–5주
통합 테스트
폭탄 설치 규칙 2개 TC
4
6주
시스템 테스트
부하·복구·실패 데모
5
7주
인수 테스트
사용자 흐름 3개 TC
현재: 7주차 인수 테스트 3개 최종 통과
Bomber QA Automation
04

## Slide 5
04 · AUTOMATION
BAT 한 번으로 실행부터 공유까지
테스트 결과에 따라 기록과 후속 조치가 자동으로 분기됩니다.
1
BAT 실행
테스트 스위트 선택
2
Unreal 테스트
HTML·JSON 결과 생성
3
Google Sheet
TC별 Pass/Fail 기록
4
Jira
실패 시 이슈 생성·댓글
5
Slack
매 실행 요약 알림
성공과 실패 모두 Slack 알림 · 실패만 Jira 결함 관리로 연결
Bomber QA Automation
05

## Slide 6
05 · TEST CASES
대표 테스트로 확인한 핵심 품질
기능 자체, 기능 연결, 실제 게임 흐름을 서로 다른 관점에서 검증합니다.
UNIT
셀 연산
입력과 기대 좌표를 직접 비교해 계산 오류를 빠르게 격리
6 TC
INTEGRATION
폭탄 설치 규칙
빈 셀에는 생성되고 벽·상자 점유 셀에는 생성되지 않는지 확인
2 PASS
SYSTEM
생명주기·복구
폭탄 생성→폭발→제거와 다중 부하 후 정상 기능 복구를 확인
5 PASS
Bomber QA Automation
06

## Slide 7
06 · RELIABILITY
과부하와 의도 실패까지 검증 범위에 포함
정상 동작만 확인하지 않고 복구 가능성과 결함 관리 흐름도 시험했습니다.
LOAD & RECOVERY
다중 폭탄 생성·정리
최대 32개 셀에 폭탄을 생성한 뒤 모두 제거하고, 일반 폭탄 설치 기능이 다시 동작하는지 확인했습니다.
SYS-LOAD-001 · SYS-RECOVERY-001
INTENTIONAL FAILURE
Jira 실패 파이프라인
정상 스위트와 분리된 의도 실패 테스트로 Fail 감지 → Jira 이슈 생성 또는 댓글 추가 과정을 검증했습니다.
SYS-JIRA-FAIL-001
Bomber QA Automation
07

## Slide 8
07 · ACCEPTANCE
사용자가 체감하는 3개 흐름으로 마무리
최종 자동 실행에서 3개 테스트가 모두 통과하고 결과 연동까지 완료됐습니다.
ACC-GAME-001
게임 시작
캐릭터·맵·폭탄 기능 준비
PASS
ACC-BOMB-001
장애물 제거
폭탄 설치·폭발·상자 제거
PASS
ACC-RESULT-001
승리 안내
승리 상태·결과 데이터 반영
PASS
3 PASS · Sheet 갱신 · Jira 실패 추적 · Slack 성공/실패 알림
Bomber QA Automation
08

## Slide 9
08 · COLLABORATION
결과를 기록하고 공유하는 협업 구조
테스트가 끝나면 필요한 사람이 같은 정보를 바로 확인할 수 있습니다.
TC / RESULT
Google Sheet
테스트 케이스와 실행 결과를 한 표에서 관리
FAIL ONLY
Jira
실패 시 결함 이슈 생성 또는 기존 이슈에 실행 내용 추가
EVERY RUN
Slack
실행 개수·성공·실패를 매번 달라지는 값으로 알림
HISTORY
Notion
주차별 작업 기록과 현재 작업·인수인계 관리
Bomber QA Automation
09

## Slide 10
09 · PORTFOLIO
증빙을 더하면 바로 제출 가능한 구조
아래 영역에 직접 촬영한 화면과 영상을 연결하면 최종 포트폴리오가 완성됩니다.
+
Unreal 테스트 실행 화면
+
Google Sheet 결과 화면
+
Jira · Slack 연동 화면
1. 인수 테스트 3개 PASS
2. 실제 영상 촬영
3. 결과 화면 교체
4. 최종 제출본 점검
핵심 성과 | 테스트 코드 + 실행 자동화 + 결과 관리 + 결함·알림 연동
Bomber QA Automation · Thank you
10